Manual de procedimientos: Pruebas de productos, pre- lanzamiento.

Responsabilidades:

El equipo de desarrollo y soporte, es el responsable de llevar a cabo las pruebas previas al lanzamiento, además supervisará todo el proceso y garantizará el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Procedimientos y requisitos:

Planificación de Pruebas:

El encargado (Patrick) establecerá un equipo responsable para las pruebas de minimo 5 maximo 10 personas.

Establecer un cronograma de pruebas detallado que incluya fechas límite para la entrega del reporte (Maximo 10 días).

Entregar los productos a cada responsable para llevar a cabo las pruebas.

Puntos a comprobar y verificar su funcionabilidad:

Verificar que todas las funciones principales del dispositivo funcionen según lo especificado.

Probar la conectividad Bluetooth y/o distintos tipos de conexión que sean aplicables.

Verificar la precisión de los sensores (en el caso de smartwatches y  basculas).

Realizar pruebas de duración de la batería bajo diferentes condiciones de uso.

Realizar pruebas de calidad de sonido para (dispositivos que contengan funciones de audio y productos de audio).

Evaluar la claridad, precisión y fidelidad del sonido.

Verificar la cancelación de ruido en caso de ser una característica del producto (Audifonos)

Evaluar la facilidad de uso del producto, incluida la interfaz de usuario (uso completo de la app)

Realizar pruebas de conectividad con las aplicaciones donde nuestros dispositivos permiten compartir datos (Strava, otras).

Verificar la compatibilidad del producto con diferentes dispositivos y sistemas operativos.

Realizar pruebas de resistencia al agua y al polvo según las especificaciones del producto.

Evaluar la resistencia a golpes y caídas, especialmente para dispositivos como smartwatches y accesorios.

Documentación y Reporte:

Documentar todos los resultados de las pruebas, incluidos los problemas identificados y las soluciones aplicadas.

Generar un informe o reporte con toda la evidencia y documentacion recabada

Este informe debe incluir, comentarios sobre la aplicación de cada prueba mencionada anteriormente en este manual de procesos, evidencia fotografica y de video. El documento debe ser compartido al Encargado responsable (Patrick) para tomar acciones en conjunto con la Junta directiva.

Archivar toda la documentación relacionada con las pruebas para futuras referencias (En Lark)

Revisión y Aprobación:

Revisar los resultados de las pruebas con el equipo de desarrollo y la junta directiva.

Realizar ajustes y correcciones según sea necesario.

Obtener la aprobación final del producto para el lanzamiento por parte del equipo de la Junta directiva.

Seguimiento Post-Lanzamiento: (Equipo de Customer service)

Monitorear el rendimiento del producto en el mercado después del lanzamiento

Recopilar comentarios de los clientes y realizar mejoras según sea necesario.

Este manual establece una ruta para llevar a cabo pruebas previas al lanzamiento de nuestros  productos, así podremos  garantizar la calidad y satisfacción del cliente. Se debe seguir rigurosamente para cada nuevo lanzamiento.

Patrick Corujo.